M E D I C A L V L M H A L L U C I N A T I O N D E T E C T I O N 面向中文医学影像的 视觉语言模型幻觉检测与 可信度评测系统 大学生创新创业训练计划项目报告 项目类别：大学生创新创业训练计划 项目负责人： 团队成员： 指导教师： 依托单位：北京邮电大学 北京邮电大学 大学生创新创业训练计划

目　录

摘　要	1

第一章　项目介绍	1

1.1　研究背景与问题	1

1.2　国内外研究现状	1

1.3　项目目标	1

1.4　主要内容与技术路线	1

1.5　主要创新点	1

1.6　数据基础与合规说明	1

第二章　应用前景	1

2.1　临床报告质控与医生复核	1

2.2　面向医学 AI 模型的可信度评测	1

2.3　医疗器械审评与监管支撑	1

2.4　医学教育与科研训练	1

2.5　落地边界与前提	1

第三章　团队能力要求	1

3.1　角色构成与分工	1

3.2　硬性入场能力	1

3.3　项目过程中需习得的能力	1

3.4　医学领域支撑	1

3.5　能力缺口与补齐计划	1

第四章　主要难点	1

4.1　数据获取与合规	1

4.2　幻觉的定义与标注	1

4.3　视觉 grounding 核查的技术难点	1

4.4　评测指标的临床有效性	1

4.5　工程实现与算力	1

4.6　项目周期与学业平衡	1

第五章　三层风险控制规划	1

5.1　分层设计思路	1

5.2　第一层：基础层	1

5.3　第二层：中间层	1

5.4　第三层：顶层	1

5.5　升降级触发条件	1

5.6　与结题成果的对应关系	1

第六章　远景展望	1

6.1　近期目标	1

6.2　中期目标	1

6.3　长期愿景	1

6.4　不确定性与边界说明	1

附录 A　项目里程碑计划	1

参考文献	1

摘　要

本项目面向中文医学影像场景，研究视觉语言模型（Vision-Language Model, VLM）生成内容的事实可靠性问题，目标是构建一套可复现的幻觉检测方法与评测基准，并配套一个可视化的可信度核查原型系统。

医学视觉语言模型能够根据影像生成结构化报告，但其输出存在幻觉，即生成与影像事实不符的内容，具体表现为编造不存在的征象、遗漏真实病灶、错置解剖方位与程度属性、以及与既往描述自相矛盾。在临床场景对错误零容忍的前提下，缺少可靠的幻觉评测手段会直接阻碍这类模型进入实际工作流。现有评测工作集中于英文胸片，评测维度多停留在段落级的“有无幻觉”判断，对弃答机制与属性级细粒度错误的覆盖明显不足，中文方向基本空白。

项目以视觉 grounding 交叉验证作为幻觉判定的核心机制，将文本层面的真伪判断转化为可验证的影像证据比对，并在此基础上设计严重度加权的幻觉指标与代价敏感的弃答指标。数据侧以公开、可合规获取的中英双语数据集为起点，采用弱监督流程降低对医学标注人力的依赖。项目按三层结构组织：基础层保证可独立结题，中间层建立评估管线，顶层实现自动检测与缓解，并根据学业与进度状况动态升降级。

预期成果包括中文医学影像幻觉评测数据集与评测代码、可视化可信度核查原型系统，以及一篇论文或等效的标志性成果，可申请软件著作权。项目成果服务于医学人工智能模型的可信度评测需求，为国内模型提供中文评测依据。

第一章　项目介绍

1.1　研究背景与问题

医学影像是临床决策的主要依据之一，而影像报告的自动生成与辅助解读正是视觉语言模型最重要的落地场景之一。近年来，具备视觉理解能力的大模型已经能够根据胸片、病理切片等影像输出接近人类表述习惯的描述性文本，这使得“模型直接参与阅片表达”在技术上具备了现实可能。

但这类模型存在一个根本性缺陷，即幻觉。在医学语境下，幻觉指模型生成了与影像证据不符的内容，其典型形态包括四类：一是编造影像中并不存在的征象；二是遗漏影像中真实存在的病灶；三是属性错误，例如将左侧描述为右侧、将上叶描述为下叶、把大小或数量判断错、把程度从轻度说成重度；四是前后矛盾，即报告内部或与既往描述相互冲突。其中遗漏在临床上的危险程度高于编造，因为它会让医生误以为影像已被完整评估。

问题的关键在于，目前缺少可靠的手段来判断模型输出中哪些句子可信、哪些是幻觉。缺少这一手段，模型就无法被安全地纳入临床工作流；而中文语境下的这一问题尤其缺乏系统性的评测方法，这正是本项目要解决的问题。

1.2　国内外研究现状

2024 年，Med-HallMark 被提出，是首个专门面向医学多模态领域的幻觉检测与评测基准，同时给出类型与严重度感知的分层指标 MediHall Score 以及用于检测的模型 MediHallDetector。该工作确立了“医学幻觉需要专门基准”这一判断，也提供了可借鉴的分类层级。

2025 年，FactCheXcker 发表于 CVPR，针对胸片报告中的测量值幻觉提出模块化的“提问—生成代码—修正”流程，用可计算的方式核查并修正报告中的定量描述，在 MIMIC-CXR 上对 11 个报告生成模型显著降低了测量误差。该工作代表了以外部核查模块纠正幻觉的技术路线。

同期还有多项研究分别从视觉 grounding 与逻辑蕴含验证、语义一致性与不确定性估计、检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）等角度切入幻觉的检测与缓解。这些工作的共同局限有四：一是集中于英文胸片，中文与其它模态覆盖不足；二是评测维度多为段落级的是非判断，缺少属性级细粒度刻画；三是几乎没有针对弃答机制的系统基准；四是检测机制与影像证据的绑定不够紧密，多为文本侧的一致性判断，而非视觉侧的证据核查。

这四点局限共同构成了本项目的切入点，其中第三点与第四点也正是本项目在方法层面着力最多的地方。

1.3　项目目标

项目的总体目标是：建立面向中文医学影像的视觉语言模型幻觉检测方法与评测基准，并实现一个可视化的可信度核查原型系统。该总体目标可分解为三个可检验的子目标。

子目标一，建立中文医学影像报告幻觉的分类学，明确幻觉的类型划分与严重度分级标准，并形成可操作的标注规范。

子目标二，实现以视觉 grounding 交叉验证为核心的幻觉检测模块，将报告中的关键陈述定位回影像区域并验证其证据是否成立，在此基础上给出句子级与报告级的幻觉评分。

子目标三，构建包含弃答机制的可信度评测流程，用代价敏感指标区分“漏答”与“错答”两类错误，并通过至少一种推理期缓解方法验证幻觉率可被降低。

1.4　主要内容与技术路线

项目内容按四个模块组织，依次为数据与标注、幻觉分类学、视觉 grounding 核查、弃答与缓解。

数据与标注模块负责整理公开数据集、统一影像格式与报告字段，并建立弱监督标注流程。幻觉分类学模块定义类型与严重度体系，输出标注规范与一致性检验方案。视觉 grounding 核查模块是技术核心：对模型生成的每一条关键陈述，先抽取其中的解剖实体与属性，再借助检测或分割模型在影像上定位对应区域，比对“文字声称存在的证据”与“影像中实际存在的证据”是否一致，不一致即判定为幻觉。弃答与缓解模块在上述判定结果上引入不确定性估计，当置信度不足时输出“建议人工复核”，并接入检索增强等推理期方法来降低幻觉率。

整条技术路线中，幻觉判定不依赖文本自洽性，而依赖视觉证据比对，这使计算机视觉方法成为系统的核心而非附属，也构成了本项目区别于既有文本侧评测工作的主要特征。

1.5　主要创新点

第一，面向中文医学影像的幻觉分类学与评测基准。现有基准以英文胸片为主，中文方向尚无专项工作，本项目的分类学将结合中文报告的表述习惯进行适配，而非直接翻译英文体系。

第二，以视觉 grounding 交叉验证作为幻觉判定的核心机制。将二分类的文本真伪判断转化为可验证的影像证据比对，使幻觉判定具备视觉依据，也为可解释性提供了直接支撑。

第三，引入弃答层与代价敏感指标。现有工作对弃答仅有零散尝试，本项目将其纳入基准设计，区分漏答与错答的风险权重，更贴近临床决策的实际代价结构。

第四，弱监督标注流程降低医生依赖。通过结构化抽取与影像分类器的标签交叉比对自动生成幻觉候选标签，仅将存疑样本交人工复核，使学生团队在医学标注资源有限的情况下仍可完成数据构建。

1.6　数据基础与合规说明

项目以公开、可合规获取的数据集为起点，主要包括：SLAKE，中英双语医学视觉问答数据集，自带边界框与分割掩码，对视觉 grounding 研究价值较高；OpenI/IU X-Ray 与 NIH ChestX-ray14，公开胸片及报告数据；CheXpert，带不确定标签的胸片数据集；PMC-VQA、OmniMedVQA、VQA-RAD、PathVQA 等视觉问答数据。

需要特别说明的是，MIMIC-CXR 需通过受控访问机制获取，须完成培训与数据使用协议签署，且在中国大陆网络环境下存在地域访问限制，因此本项目不将其作为唯一或主要数据源，以避免项目在数据环节受阻。

合规方面，项目全程仅使用公开脱敏数据，不涉及真实患者可识别信息；受控数据不得上传至任何外部接口；研究成果一律以“辅助筛查与科研原型”定位表述，不宣称诊断能力，不涉及医疗器械注册宣称。医学标注环节若引入合作方，将另行履行相应的伦理与数据使用程序。

第二章　应用前景

2.1　临床报告质控与医生复核

最直接的应用形态是报告质控。系统可以在医生复核环节对模型生成或初级医师撰写的报告逐句给出可信度标注，将存疑句子高亮并定位到对应影像区域，提示医生重点核对。这一形态不替代医生判断，而是把有限的注意力引导到最可能出错的句子上，降低漏报风险。对于影像科医师工作量饱和的现实状况，这种“可疑项筛查”具有明确的使用价值。

2.2　面向医学 AI 模型的可信度评测

第二个应用方向是评测服务。随着国内医学多模态模型数量增加，模型方与使用方都需要一个中立、可复现的中文可信度评测依据。本项目的基准与指标可以直接用于模型横向对比、版本回归测试以及上线前的可信度把关。评测基准的复用性强、边际成本低，一旦形成被引用的标准，其价值会随时间累积。

2.3　医疗器械审评与监管支撑

在更远的层面，幻觉率与弃答覆盖率这类指标有可能成为人工智能医疗器械审评中的安全性参考。当前对医学人工智能产品的评价多集中于诊断准确率，对“模型在何时应当承认不确定”缺乏量化要求。若本项目提出的弃答指标被证明有效，可为监管侧提供一种衡量模型风险边界的量化工具。需要强调的是，这一方向属于长期可能，短期内不具备落地条件。

2.4　医学教育与科研训练

系统也可用于教学场景，帮助医学生理解影像征象与报告表述之间的对应关系，通过查看幻觉标注直观认识“表述与证据不符”的常见形态。对科研团队而言，该工具可作为模型迭代过程中的常规质控手段。

2.5　落地边界与前提

必须明确三项边界。其一，系统输出是可信度提示而非诊断结论，任何情况下都需由具备资质的医师作出最终判断。其二，项目在公开数据集上验证的结论不能直接外推至真实临床数据，真实场景存在设备、协议与人群分布差异，需要额外的域适应与前瞻性验证。其三，若未来走向产品化，需完成医疗器械相关注册与临床评价程序，这超出本项目作为学生训练项目的范围。

第三章　团队能力要求

3.1　角色构成与分工

项目团队规模控制在五人以内，五种角色必须有人覆盖，缺位项应在立项前补齐。各角色的职责与关键能力要求如表 3-1 所示。

表 3-1　团队角色与职责

| 角色 | 主要职责 | 关键能力要求 |
| --- | --- | --- |
| 工程与实验 | 模型调用、实验设计与执行、结果复现 | Python、PyTorch、实验设计与调试 |
| 数据与标注 | 数据整理、标注规范设计、一致性检验 | 数据清洗、标注流程设计、统计基础 |
| 医学对接 | 标注规范医学审核、征象术语把关 | 影像解剖知识、报告术语理解 |
| 系统与界面 | 可视化核查界面、系统集成与部署 | 前端或桌面应用开发、接口设计 |
| 统筹与写作 | 进度管理、材料撰写、路演答辩 | 项目管理、学术写作、表达能力 |

3.2　硬性入场能力

有三项能力在立项时即应具备，无法在项目周期内速成。第一是 Python 编程，要求达到能够读懂中等规模开源仓库的程度，而非仅掌握语法。第二是英文文献阅读，能够在辅助工具支持下判断一篇论文是否值得精读。第三是自驱与持续投入，本项目大部分技能无法从课堂获得，依赖自学推进，这一项无法通过培训补足。

3.3　项目过程中需习得的能力

其余能力可以在项目推进中逐步建立，各项的习得周期大致如表 3-2 所示。团队应在立项时即对照该表明确每一名成员的能力起点与补齐顺序，避免全部精力投向模型本身而忽视研究能力。

表 3-2　能力清单与习得周期

| 能力项 | 性质 | 大致习得周期 |
| --- | --- | --- |
| Python 编程 | 入场门槛 | 已具备或一至两周补足 |
| 英文文献阅读 | 入场门槛 | 一至两个月进入状态 |
| 自驱与持续投入 | 入场门槛 | 无法速成 |
| PyTorch 与训练流程 | 过程中习得 | 一至两个月 |
| Linux、Git、环境管理 | 过程中习得 | 两至四周，主要靠实践 |
| 分割检测模型与评价指标 | 过程中习得 | 一至两个月 |
| 视觉语言模型推理与提示设计 | 过程中习得 | 两至四周 |
| 检索增强与轻量微调 | 过程中习得 | 一至两个月 |
| 医学影像领域知识 | 过程中习得 | 持续积累，需外部支持 |
| 实验设计与论文写作 | 过程中习得 | 三至六个月，最难速成 |
| 路演与答辩 | 过程中习得 | 短期集中训练即可 |

3.4　医学领域支撑

医学领域知识是本项目最明显的短板。团队至少需要掌握影像解剖方位、常见影像模态的差异、报告术语的基本含义与结构化标签体系。更重要的是标注规范的医学审核必须由具备医学背景的人员完成，因此项目需建立与医学院或合作医院的稳定对接渠道，由对方承担规范的医学把关与存疑样本复核。

3.5　能力缺口与补齐计划

综合来看，团队在立项初期通常只在 Python 与文献阅读两项上达到要求，工程素养与研究能力均需在过程中建立。补齐顺序建议为：先解决 Linux、Git 与实验环境管理，使实验能够稳定运行；再补齐分割检测模型与评价指标，使 grounding 核查模块具备实现基础；最后集中训练实验设计与论文写作，这一项最容易在中期检查时暴露不足。医学领域知识应贯穿全程，通过与医学侧的持续沟通而非集中培训来解决。

第四章　主要难点

4.1　数据获取与合规

数据是本项目首要的现实约束。高质量的真实临床数据受伦理审查与数据安全法规严格约束，学生团队几乎不可能独立获取；而被广泛使用的 MIMIC-CXR 存在受控访问与地域访问限制，不能作为可靠的数据来源。这意味着项目必须建立在公开数据集之上，而公开数据集的规模、模态覆盖与报告丰富度均弱于真实临床数据。相应的应对策略是以 SLAKE 等自带空间标注的中英双语数据集为起点，明确标注数据来源与规模限制，并在成果表述中避免声称覆盖真实临床分布。

4.2　幻觉的定义与标注

幻觉判定缺少天然的标注真值。同一句报告表述是否构成幻觉，往往需要结合影像证据与临床语境判断，不同标注者之间可能产生分歧。此外，项目需要保证标注一致性，例如引入一致性系数进行检验，而医学标注的一致性问题在缺少专业标注人员时更为突出。应对策略是采用弱监督流程自动生成候选标签，把人工投入集中在真正存疑的样本上，同时在报告中明确标注规模与一致性水平，不夸大数据的代表性。

4.3　视觉 grounding 核查的技术难点

grounding 核查存在三层困难。其一是定位精度：检测与分割模型在公开数据上的性能有限，定位错误会被误判为幻觉，导致假阳性。其二是语义对应：报告中一句自然语言描述往往包含多个解剖实体与属性，需要正确拆解并映射到影像区域，这一对齐过程本身就可能出错。其三是模态差异：现有 grounding 工具多针对胸片，向病理或其它模态迁移时性能下降明显。应对策略是把核查结论设计成分级的置信度输出而非二值判断，并保留人工复核入口。

4.4　评测指标的临床有效性

文本相似度类指标与临床正确性并不同向，模型完全可以生成临床上正确但泛化的套话而获得高分。项目需要以事实一致性为核心指标，并引入严重度加权与代价敏感设计。难点在于这些权重的临床合理性需要医学侧参与确定，且指标一旦设计出来，其有效性需要额外实验证明。这是本项目在方法层面最需要投入的部分。

4.5　工程实现与算力

项目涉及多个模型的部署与调用，环境配置、显存占用与推理效率都可能成为瓶颈。学生团队可用的算力有限，无法承担大模型预训练，因此技术路线必须限定在推理与轻量微调范围内。优先选用参数量可控的开源模型，并将检索增强与弃答等推理期方法作为缓解手段的主要方向。

4.6　项目周期与学业平衡

项目需与课程学业并行推进，最容易出问题的不是平均投入不足，而是关键节点与考试周期重叠。投稿截止、返修通知与结题答辩多集中在春季学期的期中与期末附近，届时课业压力同时达到峰值。

第五章　三层风险控制规划

5.1　分层设计思路

项目按三层结构组织，每一层都是独立可交付、可结题的工作量单元。低层不依赖高层即可成立，高层在低层完成的基础上叠加。这样设计的目的在于把“项目能否结题”与“研究能做到多深”这两件事解耦：即使后续遇到学业压力或技术瓶颈，项目仍可在较低层级正常结题，而不是整体失败。

5.2　第一层：基础层

基础层的内容是中文医学影像幻觉分类学与人工小样本评测。具体工作包括：建立幻觉的类型划分与严重度分级标准，编写标注规范并进行一致性检验，在 SLAKE 等公开数据上构建规模可控的人工标注评测集，并实现一个可视化演示原型。

这一层的价值在于工作量明确、技术风险低、不依赖模型训练，且成果形态完整，足以支撑一次项目结题与路演展示。它同时是后续两层的方法基础：分类学确定了后续自动检测的判断目标，人工评测集提供了自动检测器的验证基准。

5.3　第二层：中间层

中间层在第一层之上建立评估管线与横向对比。具体工作包括：实现结构化抽取与指标计算流程，将多条基线模型纳入统一评测框架，输出不同模型在中文数据上的幻觉率、严重度分布与错误类型分布，并完成多轮可复现的对比实验。

这一层的成果形态是评测管线与对比结果，具备发表价值。它的风险主要来自数据规模限制与基线模型的可获得性，需要在第一层阶段就确认可用的模型清单与算力条件。

5.4　第三层：顶层

顶层实现自动幻觉检测器、弃答机制与缓解方法。自动检测器以视觉 grounding 交叉验证为核心，输出句子级幻觉判定与置信度；弃答机制在置信度不足时输出建议人工复核；缓解方法在推理期接入检索增强等手段，并通过实验证明幻觉率下降。

这一层是本项目的研究深度所在，也是最有条件形成论文贡献的部分，但其技术不确定性最高，定位精度、语义对齐与模态迁移都可能成为阻塞点。因此顶层明确设为可选目标，不承担结题义务。

5.5　升降级触发条件

为保证分层机制可执行，项目预设两条明确的触发规则。

降级触发：当连续两个学期绩点排名明显下滑，或中期检查时评估管线与基线模型均未跑通，则停止顶层工作，将项目收缩至第一层，改用数据集与软件著作权作为主要成果，暂停投稿计划。

升级保持：若连续一个学期项目周投入能够稳定控制在十小时以内且学业成绩未受影响，同时第一层成果通过一致性检验，则可按计划推进第二、第三层。

两条规则应在立项任务书中写明，使范围收缩成为计划内的正常安排，而非执行失败的补救措施。三层规划的完整对应关系如表 5-1 所示。

表 5-1　三层风险控制规划与成果对应关系

| 层级 | 核心内容 | 成果形态 | 风险与定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层 基础层 | 中文幻觉分类学、人工小样本评测、可视化演示原型 | 数据集、标注规范、软件著作权 | 风险低，工作量可控，保证可独立结题 |
| 第二层 中间层 | 评估管线、多模型基线与横向对比 | 评测管线、对比实验结果、论文投稿 | 风险中等，依赖数据规模与算力条件 |
| 第三层 顶层 | 自动幻觉检测器、弃答机制、推理期缓解方法 | 论文核心贡献、完整原型系统 | 风险最高，设为可选目标，不承担结题义务 |

5.6　与结题成果的对应关系

项目结题所需成果按不同路径准备。软件著作权在第二学期初即提交申请，作为最可控的成果保底。论文建议投递具有明确录稿日期的会议而非审稿周期不可控的期刊，并确保在结题前取得正式录用通知。需注意部分高校明确规定论文用稿通知不能作为结题成果，因此时间安排上必须预留返修与正式录用的余量。竞赛方面可同步参加校级与省级的创新创业及计算机类竞赛，作为成果的补充与路演能力的训练。

第六章　远景展望

6.1　近期目标

近期目标是在一个学年内完成第一层工作，形成中文医学影像幻觉分类学、经过一致性检验的小规模评测集与可视化演示原型，并以此为基础完成校级创新创业项目的结题与成果申报。这一阶段的核心任务不是追求指标领先，而是把方法论与流程跑通，验证所设计的判定机制的可行性。

6.2　中期目标

中期目标是完成第二层与部分第三层工作，形成统一的评测管线与自动幻觉检测原型，并在至少两种影像模态上完成验证，投出并争取录用一篇学术论文或取得等效的标志性成果。若进展顺利，评测基准有望被国内其他研究团队引用，成为中文医学视觉语言模型评测的参考之一。

6.3　长期愿景

长期来看，项目希望成为中文医学人工智能可信度评测的基础设施之一：不仅评测模型的诊断准确率，也系统刻画模型在何种情况下会产生幻觉、在何种情况下应当承认不确定。若弃答与代价敏感指标被证明有效，这类指标未来可能进入医学人工智能产品的安全性评价体系。这一愿景的实现依赖于长期的基准维护、社区协作与临床侧验证，远超单个学生项目的周期，但可以作为方向上的参照。

6.4　不确定性与边界说明

第一，本项目的核心结论建立在公开数据集之上，其向真实临床场景的可迁移性未经验证。第二，幻觉判定依赖 grounding 工具的定位精度，工具的局限会直接传导为评测结果的局限。第三，项目最终能推进到哪一层取决于团队能力成长与学业压力的实际平衡，顶层目标存在无法达成的可能。项目将以可复现的流程与诚实的边界表述作为基本准则，不夸大成果的适用范围。

附录 A　项目里程碑计划

本附录按学期列出项目的主要里程碑。时间安排以入学年级为基准，具体申报与结题节点应以学校当年正式通知为准。里程碑计划如表 A-1 所示。

表 A-1　项目里程碑计划

| 时间 | 里程碑 | 关键说明 |
| --- | --- | --- |
| 一年级上学期 | 确定指导教师并进入课题组，启动项目申报 | 申报需指导教师确认，应在申报截止前完成对接 |
| 一年级下学期 | 完成条目级文献综述与基线复现 | 利用假期集中完成数据管线 |
| 二年级上学期 | 提交软件著作权申请，准备中期检查 | 软著审核需二至四个月，须提前提交 |
| 二年级下学期 | 完成标注集与检测模块，投出第一篇论文 | 优先投向录稿日期明确的会议 |
| 二年级暑假 | 参加创新创业与计算机类竞赛 | 竞赛节点多集中于春季至暑期 |
| 三年级上学期 | 取得论文正式录用通知 | 须为正式录用，用稿通知不满足结题要求 |
| 三年级下学期 | 完成结题验收与答辩 | 预留两个月准备结题材料 |

参考文献

[1] Chen J, Yang D, Wu T, et al. Detecting and Evaluating Medical Hallucinations in Large Vision Language Models [J]. arXiv preprint arXiv:2406.10185, 2024.

[2] Heiman A, Zhang X, Chen E, et al. FactCheXcker: Mitigating Measurement Hallucinations in Chest X-ray Report Generation Models [C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2025. arXiv:2411.18672.

[3] Liu B, Zhan L M, Xu L, et al. SLAKE: A Semantically-Labeled Knowledge-Enhanced Dataset for Medical Visual Question Answering [C]. Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI), 2021. arXiv:2102.09542.

[4] Irvin J, Rajpurkar P, Ko M, et al. CheXpert: A Large Chest Radiograph Dataset with Uncertainty Labels and Expert Comparison [C]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2019.

[5] Wang X, Peng Y, Lu L, et al. ChestX-ray8: Hospital-scale Chest X-ray Database and Benchmarks on Weakly-Supervised Classification and Localization of Common Thorax Diseases [C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017.

[6] Johnson A E W, Pollard T J, Greenbaum N R, et al. MIMIC-CXR-JPG, a Large Publicly Available Database of Labeled Chest Radiographs [J]. arXiv preprint arXiv:1901.07042, 2019.

Q&A：

Q：为什么要突出是面向中文的？

A：影像本身确实不分语言，但"幻觉"有一半是语言现象。AI幻觉可以分为两层。

第一层是视觉层幻觉，指模型声称影像中存在某个征象、而影像中并不存在，或者遗漏了真实存在的病灶。这一层基本与语言无关，判断标准是影像证据，同一张图、同一套证据链。这一层严格来说不需要分语言，一个设计良好的视觉 grounding 基准是可以跨语言迁移的。

第二层是语言层幻觉，这才是必须分开的部分，它有四个具体的语言相关机制。

一是中文报告的表述结构不同。 中文影像报告普遍是"描述 + 诊断意见"的两段式，模板化程度极高，大量套话如"两肺纹理清晰，未见明确实质性病变"。这种高模板比例会催生一种英文体系里不突出的幻觉形态：模型可以生成流畅、像模像样、临床上"没错但也没用"的套话，读起来毫无破绽，实际上并未对影像做出任何具体判断。

二是否定与不确定表达不同。 中文报告里"未见""未见明确""无明显""不除外""建议随访"这类表述的否定辖域和不确定程度，与英文的 "no evidence of" "cannot exclude" "may represent" 并不一一对应。把"未见明确"误判为"未见"，或者把"不除外"误判为阴性，都是临床上会导致方向性错误的幻觉，而这类错误只在对应语言的表述体系里才能定义和标注。

三是属性错误的载体是语言。 左右、上下叶、轻度/中度/重度、少许/少量这些方位与程度属性，是通过语言表达的；而属性错误正是幻觉里最危险的一类（把左侧写成右侧）。判定它需要理解该语言的程度副词与方位词的语义，这不是影像层能解决的。

四是工具链是语言绑定的。 英文侧判断事实一致性依赖 CheXbert、RadGraph 这类从报告中抽取结构化发现的工具，它们是英文专用的，无法直接拿来跑中文报告。要复现同样的评测，就必须先建中文的实体与关系抽取工具，这本身就是实打实的工作量，也是可以写进创新点的部分。

五是模型的能力分布不同。 英文医学视觉语言模型训的是英文语料，中文模型（如华佗 GPT-Vision）训的是另一套混合语料，两者的失败模式不一样。用英文基准去测中文模型，测的不是它的实际部署条件。

另外还有一个制度层面的理由，但要和上面区分清楚：中文数据受国内法规约束，而 MIMIC 这类英文数据在中国大陆又存在地域访问限制，加上国内医疗器械审评（NMPA）需要中文评测依据。这些是工程与合规原因，不是科学原因，但它们恰恰是"中文赛道"在现实中独立存在的直接动力。

我们在实际操作过程中也将对这一点展开探索，是否语言环境会对大模型幻觉造成区分于影像层的独特影响。